П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 05.05.2023 года № 22 Об утверждении Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новопершинского сельсовета Дмитриевского района Курской области на 2023-2025 годы»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПЕРШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДМИТРИЕВСКОГО  РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  05.05.2023 года № 22

Об утверждении Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новопершинского сельсовета Дмитриевского района Курской области на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Администрация Новопершинского сельсовета Дмитриевского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новопершинского сельсовета Дмитриевского района Курской области на 2023-2025 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление  на официальном сайте муниципального образования «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяются на правоотношения, возникшие  с 01 января 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на Заместителя Главы Администрации Новопершинского сельсовета Маслову Н.Л.

Глава Новопершинского сельсовета

Дмитриевского района                                                          А.Н. Дорожкин

Исполнитель:

Н.Л. Маслова

Утверждена

Постановлением Администрации

Новопершинского сельсовета

Дмитриевского района

Курской области

от 05.05.2023г.  № 22

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  сельсовета Дмитриевского района Курской области на 2023-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Электроснабжение и повышение энергетической эффективности Новопершинского сельсовета Дмитриевского района на период

2023-2025 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Новопершинского сельсовета Дмитриевского района Курской области |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Перечень подпрограмм | - |
| Цели муниципальной программы | 1. Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности; 2. Снижение показателей энергоемкости и энергопотребления учреждений, предприятий и организаций |
| Задачи муниципальной программы | - Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики муниципального образования; 2. Разработка и реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений; 3. Обеспечение учета объемов потребления ТЭР и воды с использованием приборов учета. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Всего 35 тыс. рублей, из них: - объем финансирования из МО Новопершинскийсельсовет35 тыс. рублей, в том числе: 2023г. - 15тыс. рублей; 2024г. - 10 тыс. рублей; 2025г. - 10 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1.Снижение показателей энергоемкости и энергопотребления; 2 Повышение эффективности использования топлива и воды в секторе ЖКХ муниципального образования; 3 Обеспечение учета объектов потребляемых энергетических ресурсов и воды с использованием приборов учета. |

- 1.     ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Новопершинскийсельсовет входит в состав Дмитриевского района Курской области.

МО «Новопершинский сельсовет» Муниципальное образование «Новопершинский сельсовет» Дмитриевского района Курской области образован в соответствии с Законом Курской области «О преобразовании некоторых муниципальных образований и внесении изменений в отдельные законодательные акты Курской области» и наделен статусом сельского поселения.

МО «Новопершинский сельсовет Дмитриевского района Курской области» является правопреемником МО «Генеральшинский сельсовет Дмитриевского района Курской области» и МО «Снижанский сельсовет Дмитриевского района Курской области» и образован 03.12.2010года.

Административным центром Новопершинского сельсовета Дмитриевского района является д.Новая Першина

В состав территории Новопершинского сельсовета Дмитриевского района входит 21 населенный пункт: д.Новая Першина, п.Белый Колодезь, п.Борки, х. Викторовка, п. Горелое, с. Генеральшино, п. Дмитриевская Колония, п.Железнодорожный, п. Зеленый Гай, п. Красная Дубрава, с. Куток, д.Новоалексеевка, с. Петраковка, д.Расстрыгино, п.рзд. Рогозна, с. Рогозна,с. Романовка, с. Снижа, д. Сухой Ровец, д. Старая Першина, д.Щербачево.

Площадь Новопершинского сельсовета Дмитриевского района составляет 207,9 кв. км.

На территории сельсовета имеются: 2 школы, 5 клубов, 5 библиотек,7 торговых точек.

Структура администрации Новопершинского сельсовета:

1.Глава Новопершинского сельсовета.

2.Заместитель главы администрации.

3.Начальник отдела бухучета и отчетности администрации.

4.Ведущие-эксперты Администрации.

Администрация Новопершинского сельсовета осуществляет следующие виды деятельности (в соответствии с кодами ОКВЭД, указанными при регистрации):

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование

Государственное управление общего и социально-экономического характера

Государственное управление общего характера

Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера

Деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов (Основной вид деятельности)

В состав Ясеновского сельсовета входят следующие населенные пункты:

Таблица 1

| № | Наименование населенных пунктов | Тип населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Новая Першина | деревня |
| 2 | Белый Колодезь | поселок |
|  | Борки | поселок |
|  | Викторовка | хутор |
|  | Горелое | поселок |
|  | Генеральшино | село |
|  | Дмитриевская Колония | поселок |
|  | Железнодорожный | поселок |
|  | Зеленый Гай | поселок |
|  | Красная Дубрава | поселок |
|  | Куток | село |
|  | Новоалексеевка | деревня |
|  | Петраковка | село |
|  | Расстрыгино | деревня |
|  | Рогозна | поселок разъезда |
|  | Рогозна | село |
|  | Романовка | село |
|  | Снижа | село |
|  | Сухой Ровец | деревня |
|  | Старая Першина | деревня |
|  | Щербачево | деревня |

- 2.     ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа разработана в рамках действующего законодательства:

- ФЗ от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в ред. от 29.07.2016г.);

- Постановление Правительства РФ от 11.02.2021г. № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Минэкономразвития России от 28.04.2021г. №231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Распоряжение Администрации Курской области от 03.02.2022 №53-ра «Об организации Администрацией Курской области работы по реализации государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности».

- 3.     ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В РАМКАХ КОТОРОЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОГРАММА

В границах Новопершинского сельсовета вопросы энергооснабжения отнесены к полномочиям Дмитриевского района.

На территории сельского совета находятся в пользовании и находящиеся в собственности Новопершинского сельсовета здания и сооружения.

Таблица 2

| № | Наименование зданий и сооружений | Местоположение | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание Администрации Новопершинского сельсовета | д.Новая Першина | 1980 |
| 2 | Здание Новопершинского детского сада | д.Новая Першина | 1982 |
| 3 | Административное здание (контора столовая) | п.Красная дубрава | 1974 |
| 4 | Здание общежития (нежилое) | п.Красная дубрава | 1974 |
| 5 | Здание административное (сельсовета) | с. Генеральшино | 1972 |
|  | Здание административное (контора) | с. Генеральшино | 1913 |
|  | Здание Петраковского медпункта | д.Петраковка | 1968 |
|  | Здание Генеральшинского медпункта | с. Генеральшино | 1964 |
|  | Здание административное (сельсовета) | с.Снижа | 1958 |
|  | Здание Петраковской школы | с Петраковка | 1965 |
|  | Здание Новопершинского ЦСДК | д.Новая Першина | 1955 |
|  | Здание Рогозенского СДК | с.Рогозна | 1960 |
|  | Здание Генеральшинского СДК | с. Генеральшино | 1960 |
|  | Здание Петраковского СДК | д.Петраковка | 1960 |
|  | Здание Снижанского СДК | с.Снижа | 1975 |

Рассматриваются здания, подлежащие анализу по снижению потребления ТЭР согласно приказа Минэкономразвития России от 15 июля 2020 года № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими энергетических ресурсов и воды».

Таблица 3 - Сведения об объемах потребления ТЭР и воды объектами муниципальной собственности Новопершинского сельсовета в 2021 году

| № | Наименование зданий и сооружений | Вид ТЭР |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическая энергия тыс. кВт*час | Газ Тыс.м3 | Вода, м3 | Уголь, т | Мазут, т | Прочее топливо, т |
| 1 | Администрация Новопершинского сельсовета | 20,4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Здание Петраковской школы |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Здание Новопершинского ЦСДК |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Здание Рогозенского СДК |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Здание Генеральшинского СДК |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Здание Петраковского СДК |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Здание Снижанского СДК |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 - Сведения о наличии и потребности приборов учета ТЭР и воды объектов муниципальной собственностиНовопершинского сельсовета

| № | Наименование зданий и сооружений | Приборы коммерческого учета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электроэнергия |  | Газ |  | Вода |  |
|  |  | Имеется | Отсутствует | Имеется | Отсутствует | Имеется | Отсутствует |
| 1 | Администрация Новопершинского сельсовета | имеется |  |  |  |  |  |
| 2 | Здание Петраковской школы | имеется |  |  |  |  |  |
| 3 | Здание Новопершинского ЦСДК | имеется |  |  |  |  |  |
| 4 | Здание Рогозенского СДК | имеется |  |  |  |  |  |
| 5 | Здание Генеральшинского СДК | имеется |  |  |  |  |  |
| 6 | Здание Петраковского СДК | имеется |  |  |  |  |  |
| 7 | Здание Снижанского СДК | имеется |  |  |  |  |  |

В пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации Новопершинский сельсовет должен уделять особое значение доступности населения к местному ресурсу – питьевой воде, которая по качеству и стоимости услуг поставки обеспечивала бы комфортность проживания населения на территории сельсовета.

Таблица 5 - Объекты и показатели систем водоснабжения населенных пунктов Новопершинскогосельсовета за 2021 год

| № | Наименование населенных пунктов | Характеристика объектов |  |  | Количество затраченной электроэнергии в 2021 г. (тыс.кВт*час) | Количество отпущенной потребителям воды в 2021 г (тыс. м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Скважина (ед.) | Водонапорная башня (ед.) | пожарный гидрант (ед.) |  |  |
|  | Новопершино | 2 | 2 |  |  |  |
|  | Генеральшино | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Снижа | 2 | 2 |  |  |  |
|  | Красная дубрава | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Щербачево | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Куток | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Рогозна | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Старая Першина | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Дмитриевская колония | 1 | 1 |  |  |  |

Таблица 6 - Оснащенность коммерческими приборами учета воды и электроэнергии в системах водоснабжения Новопершинского сельсовета

| № | Наименование населенных пунктов | Добыча воды |  | Приборы учета у потребителей |  | Тариф, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие водосчетчиков | Наличие электросчетчиков | Количество потребителей воды | Количество потребителей воды с водосчетчиками |  |
|  | Новопершино |  | 2 |  |  |  |
|  | Генеральшино |  | 1 |  |  |  |
|  | Снижа |  | 2 |  |  |  |
|  | Красная дубрава |  | 1 |  |  |  |
|  | Щербачево |  | 1 |  |  |  |
|  | Куток |  | 1 |  |  |  |
|  | Рогозна |  | 1 |  |  |  |
|  | Старая Першина |  | 1 |  |  |  |
|  | Дмитриевская колония |  | 1 |  |  |  |

Таблица 7 - Существующая система уличного освещения Новопершинского сельсовета

| № | Наименование населенных пунктов | Светильники |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требующееся общее количество светильников, шт | Фактически установлено, шт | Из них энергоэкономичных, шт | Количество светильников, работающих в автоматизированной системе (день, ночь), шт | количество светильников, требующееся для освещения мест установки пожарных гидрантов |
|  | Красная дубрава |  | 15 | 15 |  |  |
|  | Новопершино |  | 7 | 7 |  |  |
|  | Снижа |  | 5 | 5 |  |  |

Таблица 8 Наличие транспортных средств на балансе сельского совета

| № | Количество и марка транспортных средств на балансе с/с. Год выпуска | Количество транспортных средств, переведенных на газ или электроэнергию и другие альтернативные виды топлива, ед. |
| --- | --- | --- |
| Автомобиль легковой |  |  |

- 4.     ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Приоритеты и цели, планируемые к достижению в Программе, определяются законодательными полномочиями муниципального образования и требованиями Приказа Минэкономразвития России от 28.04.2021г. №231 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" применительно к Новопершинскому сельсовету:

- целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергоресурсов;

- целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов муниципальных организаций, находящихся в ведении сельсовета;

- целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

5 ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИСЕЛЬСОВЕТА

(анализ, выводы, предложения)

5.1. Уровень оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды в Новопершинском сельсовете

Все здания, находящиеся в собственности сельсовета оборудованы приборами коммерческого учета электроэнергии.

В процессе дальнейшей эксплуатации приборы учета следует поверять в установленные сроки, а при замене их переходить на приборы учета адаптированные для работы в автоматических системах и системах диспетчеризации.

В Новопершинском сельсовете услуги по водоснабжению оказываются 350 потребителям,которые осуществляют потребление воды с индивидуальными коммерческими приборами учета воды.

5.2. Анализ потребления энергетических ресурсов зданий, находящихся в ведении сельсовета

Самый затратный энергоресурс при эксплуатации зданий – это тепловая энергия, в частности в зимний период.

Однако в Новопершинском сельском совете из зданий, подлежащих анализу, в зданиях СДК используются электрические тепловые пушки, соответственно сделать логические выводы о качестве работы системы отопления не представляется возможным.

5.3.Использование энергетических ресурсов в коммунальном секторе сельсовета

На территории сельсовета функционирует 11 скважин, 11 водонапорных башен, сети водопровода к потребителям. В населенных пунктах сельсовета 350 потребителей воды.

Основным показателем эффективности работы системы водоснабжения является электроемкость системы, которая имеет следующие показатели.

Таблица 9 Электроемкость водоснабжения сельсовета

| № п/п | Наименование населенного пункта | Количество затраченной электроэнергии, тыс. кВт х час | Количество отпущенной воды потребителям, тыс. м3 | Электроемкость оказания услуг по водоснабжению, кВт х час / м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Новопершино | 0,4 | 121 | 0,82 |
|  | Генеральшино | 0,4 | 62 | 0,92 |
|  | Снижа | 0,1 | 31 | 0,82 |
|  | Красная дубрава | 0,2 | 22 | 0,92 |
|  | Щербачево | 0,1 | 24 | 0,82 |
|  | Куток | 0,1 | 26 | 0,92 |
|  | Рогозна | 0,1 | 31 | 0,82 |
|  | Старая Першина | 0,2 | 20 | 0,92 |
|  | Дмитриевская колония | 0,2 | 18 | 0,82 |

Усредненная электроемкость составляет 0,87 кВт х час / м3

Результат проведенного анализа потребления говорит о завышенном удельном расходе.

ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» провел инструментальное обследование 89 скважин добычи воды в разных районах Курской области и выполнил подбор энергоэффективного насосного оборудования.

Результатом проведенной работы было определено, что электроемкость добычи воды может составлять от 0,3 до 0,5 кВт х час / м3.

Превышение электроемкости в системах Новопершинского сельсовета не критичны. При замене насосного оборудования следует проводить анализ существующего положения и выбирать из линейки насосов для скважин, насосы со следующими высокотехнологическими параметрами:

- высокой износостойкостью;

- насос должен быть оборудован специальным фильтром на всасывании, который улавливает крупные включения в перекачиваемой воде;

- с встроенным обратным клапаном, который предотвращает обратный потом воды при остановке насоса, что сводит к минимуму риск гидравлических ударов в системе;

- с встроенной защитой электродвигателя, которая обеспечивает защиту насоса от перегрузки, перегрева и скачков напряжения;

- с защитой от «сухого» хода, которая автоматически отключает насос при недостатке воды в скважине;

- с защитой насоса от высокого пускового тока, механических перегрузок и гидроударов и обеспечивает плавный пуск.

Тогда оптимизация работы насоса позволяет в зависимости от меняющихся условий эксплуатации обеспечивать максимальную производительность и стабильность работы системы водоснабжения при минимальных затратах потребления электроэнергии.

Для ликвидации технологических потерь при добыче воды следует обращать особое внимание на подбор эффективной системы регулирования заполнения башен для недопущения переливов воды.

Из изложенного следует, что потенциал энергосбережения в данном случае составит:

0,87 – 0,450 = 0,42 кВт х час/м3,

соответственно это говорит о потреблении 7,14 тыс. кВт х час на добычу существующего объема воды, и в тоннах условного топлива составляет -  2,45т.у.т.

Также рекомендуется установка водосчетчиков совместно с ремонтом колодцев.

5.4. Анализ эффективности уличного освещения

На территории Новопершинского, отсутствует требуемое в полном объеме уличное освещение, что в ночное время не только нарушает комфортность проживания населения, но может сказаться на оказании своевременной первичной помощи при пожарной опасности, экстренной медицинской помощи и при других чрезвычайных ситуациях.

Требуемое количество светильников должно соответствовать нормам уличного освещения сельских поселений согласно СНИП 23-05-2010 (СП 323.1325800.2017).

Существующая система уличного освещения Новопершинского сельсовета представлена в таблице.

| № | Наименование населенных пунктов | Светильники |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требующееся общее количество светильников, шт | Фактически установлено, шт | Из них энергоэкономичных, шт | Количество светильников, работающих в автоматизированной системе (день, ночь), шт | количество светильников, требующееся для освещения мест установки пожарных гидрантов |
|  | Красная дубрава |  | 15 | 15 |  |  |
|  | Новопершино |  | 7 | 7 |  |  |
|  | Снижа |  | 5 | 5 |  |  |

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Перечень возможных дополнительных источников для финансирования программы:

- из бюджетов федерального и областного уровня при участии в федеральных и областных программах.

- из бюджета муниципального района Курской области;

- внебюджетных средств, заложенных в регулируемые цены и тарифы;

- при использовании инструментов рыночной экономики – энергосервис и лизинг.

7. МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

С учетом сбалансированности программы по приоритетам проведения энергосбережения и повышения энергетической эффективности с использованием целевых показателей и критериев результат реализации программы определяется по изменению динамики целевых показателей.

8. СУЩЕСТВУЮЩИЕ РИСКИ

- Отсутствие средств для финансирования программы

- Значительный рост цен на энергоэффективное оборудование

- Выход на длительный срок коммерческих приборов учета энергоресурсов

9. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Текущее управление реализацией программы осуществляет глава муниципального образования.

10. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным программой.

Эффективность реализации программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

Э = Пф / Пн х 100 %,

где Пф– фактический показатель, достигнутый в ходе реализации программы,

Пн – нормативный показатель, утвержденный программой.

Программа реализуется эффективно если планируемые целевые показатели выполняются на 80 % и более.

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Муниципальная программа Новопершинского сельсовета предусматривает:

- организацию учета и контроля по рациональному использованию, нормированию и лимитированию энергоресурсов и воды;

- реализацию потенциала энергосбережения в объеме 2,45ту.т. за счет повышения эффективности систем водоснабжения.

Таблица 9 Объем средств и мероприятия по энергосбережению, финансируемых из бюджета Новопершинского сельсовета.

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Выделяемый объем средств для реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие муниципального нормативногоправового акта в сфере энергосбережения | Глава сельсовета | - | - | - | - |
|  | Обучение по подготовке и повышению квалификации специалиста в области энергосбережения | Глава сельсовета | 5,0 | - | - | 5,0 |
| Всего |  |  | 5,0 |  |  |  |
| Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг сетей электрического освещения, приборов учета и электрооборудования | Администрация сельсовета | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
|  | Мониторинг сетей водоснабжения, приборов учета и насосного оборудования | Администрация сельсовета | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| Всего |  |  | 30,0 |  |  |  |

Таблица 10 – Объем средств и мероприятия по энергосбережению, финансируемые из внебюджетных средств в программе Новопершинского сельсовета

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Выделяемый объем средств для реализации программы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| Технические и технологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства отсутствуют |  |  |  |  |  |  |

Таблица 11 - Целевые показатели Новопершинского сельсовета в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | факт | план | план | план |
| Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный расход электрорэнергии в системе водоснабжения (водозабор-скважина, водонапорная башня и транспортировка) на территории муниципального образования |  | 0,846 | 0,600 | 0,550 | 0,450 |

Таблица 12 - Общие сведения для расчета целевых показателей программы

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  | факт | план | план | план |
|  | Общий объем потребления электрической энергии учреждениями муниципального образования по приборам учета | Тыс кВт х час | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 |
|  | Общий объем потребления электрической энергии учреждениями муниципального образования | Тыс кВт х час | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2,027 |
|  | Общая площадь зданий и помещений учреждений муниципального образования | м2 | 466,5 | 466,5 | 466,5 | 466,5 |
|  | Количество энергоэффективных светильников в системах уличного освещения сельсовета | ед. | 30 | 35 | 42 | 60 |
|  | Общее количество установленных светильников в системе уличного освещения сельсовета | ед. | 30 | 35 | 42 | 60 |
|  | Объем электроэнергии на отпущенную холодную воду от водозабора (скважина, водонапорная башня и системы транспортировки) муниципального образования | Тыс. кВт∙час | 26,583 | 10,829 | 9,926 | 8,122 |
|  | Объем отпущенной холодной воды от водозаборов (скважина, водонапорная башня и системы транспортировки) муниципального района | Тыс. м3 | 18,049 | 18,049 | 18,049 | 18,049 |

Приложение №1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Удельный расход электроэнергии в системе водоснабжения (водозабор-скважина, водонапорная башня и транспортировка) на территории муниципального образования |  | 0,846 | 0,600 | 0,550 | 0,450 |

Приложение 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |  |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Мониторинг сетей электрического освещения, приборов учета и электрооборудования | Администрация сельсовета | 01.01.2023 | 31.12.2025 | снижение удельного расхода электрической энергии |  |  |  |
| 2 | Мониторинг сетей водоснабжения, приборов учета и насосного оборудования | Администрация сельсовета | 01.01.2023 | 31.12.2025 | снижение удельного расхода потребления воды |  |  |  |
| 3 | Обучение по подготовке и повышению квалификации специалиста в области энергосбережения | Администрация сельсовета | 01.01.2023 | 31.12.2025 |  |  |  |  |

Приложение 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| № | Вид нормативного акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | НПА Новопершинского с/с | Об определении ответственного лица за энергосбережение | Глава сельсовета | 2022 (23) год |

Приложение 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |
|  |  | соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | участник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального района, бюджетов поселений муниципального района и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  | 5 | 5 | 5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений муниципального района |  |  | 5 | 5 | 5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Мониторинг сетей электрического освещения, приборов учета и электрооборудования» |  | всего |  |  | 5 | 5 | 5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений муниципального района |  |  | 5 | 5 | 5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Мониторинг сетей водоснабжения, приборов учета и насосного оборудования» |  | всего |  |  | 5 | 5 | 5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений муниципального района |  |  | 5 | 5 | 5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Обучение по подготовке и повышению квалификации специалиста в области энергосбережения» |  | всего |  |  | 5,0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений муниципального района |  |  | 5,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

План

реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период

| № п/п | Наименование контрольного события муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Мониторинг сетей электрического освещения, приборов учета и электрооборудования проведен | Администрация сельсовета | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
| 2 | Обучение по подготовке и повышению квалификации специалиста в области энергосбережения пройдено | Администрация сельсовета | 31.12.2023 |  |  |
| 3 | Мониторинг сетей водоснабжения, приборов учета и насосного оборудования проведен | Администрация сельсовета | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |